**招标文件**

**项目名称：北方安防公司非金属生产线抛丸机设备基础施工项目**

**招标人：包头北方安全防护装备制造有限公司**

**二〇二四年四月**

**目 录**

**[第一章 招标公告](#_Toc100819712)**

**[第二章 投标人须知](#_Toc100819713)**

**[第三章 图 纸](#_Toc100819727)**

**[第四章 技术标准和要求](#_Toc100819747)**

**[第五章 投标文件格式](#_Toc100819748)**

**第一章 招标公告**

**一、项目名称：**北方安防公司非金属生产线抛丸机设备基础施工项目

**二、项目编号：**2024-

**三、项目概况：**

1.建设地点：北方安防公司非金属生产线热处理车间。

2.建设时间：工期为合同签订后30个工作日内完工。

3.招标范围及内容：以施工图纸为准并结合工程预算编制说明。

4.工程质量要求：合格。

**四、报价方式：**清单报价。

**五、投标人资格条件：**

（一）符合下列基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）经营范围内应包含建筑施工等相关内容；

（三）通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录。

（四）投标企业具有行政主管部门核发的施工劳务企业资质，并具有有效的安全生产许可证；

（五）投标人须提供有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

（六）本项目不接受联合体投标。

**六、招标文件领取时间、地点、方式**

（一）领取时间： 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 22日（09：00—12:00，14:30—17：00）（北京时间、节假日除外）。

（二）领取地点： 包头北方安全防护装备制造有限公司财务部

（三）获取招标文件时须提供的材料：

1. 有效的三证合一的营业执照副本；

2．法定代表人资格证明书或授权委托书（若授权代表报名，除有效的授权委托书外还需提供含法定代表人和被授权人身份证复印件）；

3．信用中国“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”查询截图及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图；

4．有效的企业资质证书和企业安全生产许可证书；

5．有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

**七、投标截止时间及地点、方式**

（一）投标截止时间：2024 年 4 月 24 日（北京时间）。

（二）投标地点：

**八、开标时间、地点**

（一）开标时间：2024年 4 月 26 日（北京时间）。

（二）开标地点：

**九、招标文件的质疑**

投标人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件起7个工作日内向发出招标文件的采购机构书面提出质疑。

**十、招标人及招标代理机构联系方式**

招标人：包头北方安全防护装备制造有限公司

联系人：马涛

电话：15247271360

监督部门联系人

电话

招标代理机构：

联系人：

电话

邮箱：

**第二章 投标须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1.1 | 招 标 人 | 招标人：包头北方安全防护装备制造有限公司  联系人：马涛  电话：15247271360 |
| 1.2 | 招标代理机构 | 名 称  地 址：  联系人：  电 话：  邮箱： |
| 1.3 | 项目名称 | 北方安防公司非金属生产线抛丸机设备基础施工项目 |
| 1.4 | 建设地点 | 北方安防公司非金属生产线热处理车间 |
| 1.5 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.6 | 出资比例 | 100% |
| 1.7 | 资金落实情况 | 资金已经落实 |
| 1.8 | 招标范围 | 以施工图纸为准并结合工程预算编制说明 |
| 1.9 | 计划工期 | 工期：合同签订后30天内。  注：如中标单位因自身原因未按期完成，招标人将进行处罚（合同中另行约定）。 |
| 1.10 | 质量要求  及安全要求 | 质量要求：符合国家质量验评合格标准  安全标准：符合国家安全相关标准 |
| 1.11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （一）符合下列基本资格条件：  1.具有独立承担民事责任的能力；  2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  5.法律、行政法规规定的其他条件。  （二）经营范围内应包含建筑施工等相关内容；  （三）通过“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）查询投标人、法定代表人无行贿犯罪记录。  （四）投标企业具有行政主管部门核发的施工劳务企业资质，并具有有效的安全生产许可证；  （五）投标人须提供有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息； |
| 1.12 | 是否接受联合体  投标 | 不接受 |
| 1.13 | 投标人资格审查  资料 | **资格审查方式：**  1、本次招标资格审查方式采用资格后审。  2、投标人投标时无需提供资质原件。  **审查资料：**  1．有效的三证合一的营业执照副本；  2．法定代表人资格证明书或授权委托书（含法定代表人和被授权人身份证复印件）；  3．信用中国“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”查询截图及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询截图；  4．“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）查询截图；  5．有效的企业资质证书和企业安全生产许可证书；  6.有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；  **注：**  1.开标时，如法定代表人到场，须携带本人身份证原件；如其授权人（须携带本人身份证原件）到场，须提供加盖单位公章并经法定代表人及其授权人签字的授权委托书原件。  2.评标委员会要求查阅上述资料时，上述资料不全或不符合要求，评标委员会有权认定投标人不符合要求，导致被无效投标的风险由投标人自行承担。 |
| 1.14 | 踏勘现场 | 建设单位不组织现场勘察，如果投标人需要可自行踏勘，费用自理。因未踏勘对投标人造成风险自行承担。 |
| 1.15 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.16 | 分包 | 不允许 |
| 1.17 | 偏离 | 不允许 |
| 1.18 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人应在投标截止时间前10日内，以书面递交或传真形式(须加盖公章)向招标人提出需要澄清的问题，对此时间以后投标人提出的质疑，招标人有权不予接受且不必承担回复义务。 |
| 1.19 | 投标截止时间 | 2024年4 月 26 日 （北京时间） |
| 2.0 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件修改发出后12小时后投标人未回复，将被视为已确认收到。 |
| 2.1 | 招标人澄清、修改、答疑的时间 | 应当在招标文件确定的投标截止时间至少3 日前 |
| 2.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改发出后12小时后投标人未回复，将被视为已确认收到。 |
| 2.3 | 构成投标文件的其他材料 | （1）投标函及投标函附录  （2）法定代表人身份证明  （3）法定代表人授权委托书  （4）投标报价  （5）施工组织设计  （6）项目管理机构  （7）投标承诺书  （8）无行贿犯罪行为承诺书  （9）保密承诺书  （10）资格审查资料  （11）合同条款偏离表  （12）技术标准和要求偏离表  （13）投标人认为提交的其他材料 |
| 2.4 | 投标有效期 | 5天 |
| 2.5 | 近年财务状况的年份要求 | 近3年，指2021年、2022年、2023年 |
| 2.6 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年(2021年1月1日至投标截止日期) |
| 2.7 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年(2021年1月1日至投标截止日期) |
| 2.8 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 2.9 | 投标文件格式 | （1）不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。  （2）投标人在投标文件中填写或自行增加的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 |
| 3.0 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件要求签字、盖章，否则其投标将被否决。  （1）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位(法定名称)公章,不得使用专用印章(如经济合同章、投标专用章、合同专用章、报价专用章、销售专用章等)或下属单位印章代替。  （2）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参加投标，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人参加投标的，由委托代理人亲自书写签字（不得使用电子印章、手章等代替，否则其投标将被否决）。 |
| 3.1 | 投标文件份数 | （1）纸质文本4份，其中正本1份，副本3份；附电子版（光盘）1份。电子文档应采用加盖公章的PDF文件。电子文档的外壳应注明项目名称及投标人名称。且须保证在评标时能正常读取。  (2)书面文件和电子文档如有不一致之处，以书面文件为准。  (3)投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。投标人中标后应按业主要求的份数再另外提供副本。 |
| 3.2 | 装订要求 | 纸质投标文件应装订牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。  注：牢固装订成册是指投标人用线或金属丝等牢固紧密扎紧或书脊涂抹粘合剂，以保证投标文件不致于散开或用简单方法将任何一页在没有任何损坏情况下去除或插入（注意投标文件必须连续装订，不得出现替换页，如用双面胶、固体胶水等方法粘结的均为无效标书）。 |
| 3.3 | 投标文件的包装和密封 | **投标文件正本、副本及电子版光盘统一装入密封袋内，投标文件电子版光盘一份格式为加盖公章的PDF粘贴于投标文件正本最后一页。**  **包装应在封口处加盖投标人单位公章（鲜章）。密封袋上需要注明文件内容，并在封口处加盖投标人单位公章或者密封章。** |
| 3.4 | 封套上写明 | 招标人名称：  项目名称：  投标人名称：  投标人地址：  投标人电话：  在XXXX年X月XX 日XX时XX分前不得开启 |
| 4.1 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间  开标地点： |
| 4.3 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人自行检查投标文件的密封情况。  开标顺序：不分先后顺序依次开启有效的投标文件，宣读投标人名称、投标报价并加以记录，并由各投标人签字确认。 |
| 4.4 | 评标委员会（或评标小组）的组建 | 评标评标委员会（或评标小组）构成：5人；  评标专家确定方式： |
| 4.5 | 评标办法 | 采用综合评估法：对投标文件实质性要求量化评审，综合得分最高的投标人为预中标候选人。 |
| 4.6 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。推荐综合得分前2名为中标候选人。 |
| 5.1 | 施工合同 | |
|  | 1.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。  2.中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 | |
| 5.2 | 报价方式：工程量清单报价。 | |
| 5.3 | 招标范围：工程量清单全部内容 | |
| **备注：投标单位少于3个，应当重新组织招标。** | | |
|  | | |

**第三章 图 纸**

**详见附件**

**第四章 技术标准和要求**

**一、工程概况**

本项目为包头北方安全防护装备制造有限公司非金属生产线抛丸机设备基础施工项目，工期为合同签订后30天内完工。

1. **招标范围**

1.抛丸机设备基础土建施工，要求抗震、防水（详见土建施工图纸）。

2.配电控柜一台，内置400A断路器一个、三相电能表一块（按设计图）。

3.厂房母线至电控柜接线施工（包含电源线、线缆桥架）、电控柜至设备控制柜接线施工（包含电源线及敷设穿线暗管），具体位置实地勘测为准。

4.敷设压缩空气管路两处，分别在厂房南起第2根立柱和南起第7根立柱（实地勘测为准）。

5.施工区域做围挡，要求不影响其他区域正常工作生产，产生的建筑垃圾随时清理出厂。

6.中标单位需支付内蒙古第一军工设计院设备基础设计费5000元。

7..本工程属“交钥匙”工程，施工期间所有工具、材料都由中标方承担。

**三、应遵循的国家规范和标准**

严格执行施工图纸和国家及地方技术规范，符合国家安全及质量验收相关标准并且满足招标人要求。

**第五章 投标文件格式**

（项目名称）

投 标 文 件

（正本/副本）

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

目 录

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）法定代表人授权委托书

（4）政策性条款保证书

（5）投标报价

（6）施工组织设计

（7）项目管理机构

（8）保密承诺书

（9）资格审查资料

（10）主要商务要求承诺书及技术偏离表

（11）投标人认为提交的其他材料

## 投标函

（招标人名称）:

1. 我方己仔细研究了 （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意承包上述工程，工期 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件中规定的任何一种无效投标情形。

5.. （其他补充说明）。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

年 月 日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： \_

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| （法人身份证复印件粘贴处） |

投标人： （盖单位公章）

年 月 日

## 法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

|  |  |
| --- | --- |
| （代理人身份证复印件粘贴处） | （法人身份证复印件粘贴处） |

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**四、政策性条款保证书**

（招标人名称）:

我公司自成立以来,一直按照国家有关规定合法经营,从无违法经营行为。有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，我公司参加政府采购前三年内，在经营活动中无任何重大违法记录，同时我公司保证在以后的经营中绝不会出现违法经营的行为。

投标人： （盖单位公章）

年 月 日

## 五、投标报价

**报价一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 工期 | 工程质量 | 项目经理 | 备注 |
|  | 小写：  大写： |  |  |  |  |

**说明：**

1.此表需装订在投标文件的正本、副本中，正副本价格如有出入，以正本价格为准。

2.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

3.价格应按照“投标须知”的要求报价。

4.优惠承诺属于投标内容，不作为投标打分的依据。如中标，优惠承诺将列入合同条款。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**已标价工程量清单**

**投 标 总 价**

招 标 人：

工 程 名 称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人：

（单位盖章）

法 定 代 表 人

或 其 授 权 人：

（签字）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

## 六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）安全管理体系与措施

（4）环境保护管理体系与措施

（5）工程进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（6）劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划

（7）施工现场总平面、现场临时设施布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（8）成品保护及现场管理措施和工程保修工作的管理措施和承诺

（9）新工艺新技术应用

（10）应急预案，任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（11）招标文件规定的其他内容。

2．附表

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度图

附表五 施工总平面图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

拟投入本工程的主要施工设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 额定功率  （KW） | 生产  能力 | 用于施  工部位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备  名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：劳动力计划表

劳动力计划表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五 施工总平面图

## 七、项目管理机构

**项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职务** | **姓名** | **职称** | **执业或职业资格证明** | | | | | | **项目部成员** |
| **证书**  **名称** | **级别** | **岗位**  **证书号** | **专业** | **养老**  **保险** | **身份证号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 八、保密承诺书

（招标人名称）：

我方参加贵部组织的编号　　　　、　　　　　　项目的招标活动，根据有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，承诺如下：

一、严格遵守国家和企业的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

二、不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

三、不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

四、招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

五、未经招标人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

违反上述承诺，愿承担一切法律责任，接受军队采购管理部门和招标人按国家和军队规定作出的相关处罚。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 九、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | | | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | | |  | |
| 账号 |  | | 技 工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

### （二）营业执照；

### （三）投标人主要股东或出资人信息；

主要股东或出资人信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称  （姓名） | 统一社会信用代码  （身份证号） | 出资方式 | 出资金额  （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日期： 年 月 日

### （四）“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn/）查询截图；

### （五）有效的企业资质证书和企业安全生产许可证书；

### （六）有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息；

### （七）近年完成的类似项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

本表后附施工合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目。

### （八）正在施工的和新承接的项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附施工合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目。

### （九）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

## 主要商务要求承诺书及技术偏离表

**主要商务要求承诺书**

（招标人名称）:

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的所有主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、磋商有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于竞争性磋商文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容 （如标的提供的时间、地点，服务期等）。

特此承诺。

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日期： 年 月 日

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **投标人提供**  **响应内容** | **偏离程度** | | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

日期： 年 月 日

**十一、投标人认为提交的其他材料**

（一）招标文件要求的其他材料。

（二）投标人认为对本项目竞标有利的其他材料。